X SEARCH DECK PRO

Planejamento de Produto — Gazeta Esportiva / TV Gazeta

| Versao atual v1.0 — operacional | Data Abril de 2026 |
| --- | --- |
| Responsavel Thiago Souza | Plataforma Railway + GitHub |

# 1. Estado Atual

O X Search Deck esta operacional em producao. A versao atual entrega monitoramento de busca em tempo real com 6 colunas configuráveis, rodando sobre Playwright + Python no Railway.

| Funcionalidade | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| 6 colunas de busca | Queries configuráveis com sintaxe avancada do X | Entregue |
| Playwright headless | Coleta real via browser autenticado, sem bloqueio de IP | Entregue |
| Auto-refresh | Atualizacao automática a cada 90 segundos por coluna | Entregue |
| WebSocket em tempo real | Conexão persistente entre servidor e interface | Entregue |
| Deploy Railway | Servico online, acessível de qualquer lugar | Entregue |
| Filtros avancados | Suporte a min_replies, lang:pt, -from:, OR, AND | Entregue |

# 2. Sistema de Alertas por E-mail

Esta e a funcionalidade de maior prioridade imediata. O sistema enviará alertas automáticos com os tweets de maior repercussão nas janelas de producao dos programas.

## 2.1 Janelas de Envio

Os alertas sao disparados automaticamente apenas durante os periodos de transmissao e preparo dos programas:

| Dia | Período | Horário | Função |
| --- | --- | --- | --- |
| Segunda a Sexta | Pre-programa / Ao vivo | 17h30 - 19h00 | Gazeta Esportiva (18h00-18h59) |
| Domingo | Pre-programa / Ao vivo | 20h30 - 23h00 | Mesa Redonda (21h00) |

Configuravel pela interface: todos os horarios, dias da semana e destinatários poderão ser alterados diretamente no painel do X Search Deck Pro, sem necessidade de editar código.

## 2.2 Destinatarios

Lista inicial de destinatarios (editavel pelo painel):

- tssouza@tssouza.com (principal)

- Possibilidade de adicionar multiplos e-mails (editores, produtores, pauteiros)

- Opcao de grupos: ex. grupo Producao, grupo Chefia

## 2.3 Conteudo do Alerta

Cada alerta contera:

- Assunto: [ALERTA X] Top repercussao — 17h45 — Flamengo, VAR, Neymar

- Resumo automatico do momento (top 3 temas em discussao)

- Os 5 tweets de maior engajamento de cada coluna ativa

- Para cada tweet: autor, texto completo, numero de replies/likes/retweets, link direto

- Botao Abrir Deck — leva direto para o painel online

## 2.4 Configuracoes do Alerta

| Funcionalidade | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| Frequencia | A cada N minutos dentro da janela (padrão: 15 min) | Alta |
| Threshold de engajamento | So envia se houver tweet acima de X replies (padrão: 200) | Alta |
| Alerta de pico | Disparo imediato quando tweet supera 500 replies em <10 min | Alta |
| Alerta de silencio | Notifica se query ativa fica sem tweets por 20+ minutos | Media |
| Digest diario | Resumo completo do dia enviado ao final de cada programa | Media |
| Preview antes do programa | Briefing enviado 30 min antes do inicio (17h00 e 20h00) | Alta |

# 3. Evolucao das Colunas

| Funcionalidade | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| Nome customizavel | Clique no titulo da coluna e edita inline; persiste entre sessoes | Alta |
| Colunas ilimitadas | Adicionar/remover livremente; sem limite fixo de 6 | Alta |
| Drag-and-drop | Arrastar colunas para reorganizar a ordem | Alta |
| Largura ajustavel | Cada coluna com sua propria largura; estreita ou larga | Media |
| Colapsar coluna | Reduz para faixa vertical com so o titulo | Media |
| Salvar layout | Conjunto de colunas e queries persiste entre sessoes | Alta |
| Templates de query | Salva buscas frequentes com nome (ex. Brasileirao, VAR) | Alta |
| Historico de queries | Dropdown com as ultimas 20 buscas utilizadas | Media |

# 4. Filtros por Coluna

| Funcionalidade | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| Intervalo de datas | Campos de/ate que injetam since: e until: automaticamente | Alta |
| Engajamento minimo | Slider para min_replies, min_faves, min_retweets | Alta |
| Filtro de idioma | Dropdown com lang:pt, lang:en, etc. | Media |
| Filtro de midia | Toggle para so posts com foto/video (filter:media) | Media |
| Filtro de verificados | Toggle para filter:verified | Media |
| Excluir retweets | Toggle para -filter:retweets | Alta |
| Silenciar conta | Botao que adiciona -from:conta automaticamente a query | Alta |

# 5. Exibicao dos Tweets

| Funcionalidade | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| Tweet completo | Sem truncamento; texto inteiro sempre visivel | Alta |
| Midia inline | Fotos e GIFs renderizados dentro do card | Alta |
| Thumbnail de video | Preview clicavel que abre no X | Media |
| Cards de link | Preview de URL com imagem e titulo | Media |
| Destaque de keywords | Termos da query ficam em destaque visual no texto | Alta |
| Indicador de thread | Sinaliza quando tweet e parte de thread | Baixa |
| Modo compacto/expandido | Toggle por coluna: mais tweets ou mais detalhe | Media |
| Perfil rapido inline | Hover no avatar mostra bio e ultimos tweets | Media |
| Marcar como lido | Tweet some ou fica acinzentado; controle de leitura | Media |

# 6. Atualizacao e Notificacoes

| Funcionalidade | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| Contador de novos tweets | Badge na coluna: N tweets novos desde o ultimo refresh | Alta |
| Refresh configuravel | Intervalo individual por coluna (30s a 10min) | Alta |
| Indicador ao vivo | Pulsacao visual quando a coluna esta atualizando | Media |
| Notificacao sonora | Toque leve quando entram tweets novos (on/off) | Media |
| Alerta de pico | Notificacao quando query supera X engajamentos em pouco tempo | Alta |
| Alerta de silencio | Avisa quando query ativa fica sem tweets por X minutos | Media |

# 7. Inteligencia Editorial (IA)

Funcionalidades assistidas por IA para suporte direto ao trabalho jornalistico:

| Funcionalidade | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| Resumo da coluna | Botao que resume os ultimos 20 tweets em uma frase editorial | Alta |
| Detector de viralização | Identifica tweet com engajamento desproporcional ao alcance | Alta |
| Gerador de pauta | Transforma coluna em briefing: tema, vozes, volume, sentimento | Alta |
| Agrupador de narrativas | Classifica tweets em clusters: critica, defesa, humor, etc. | Media |
| Score de credibilidade | Indica se autor e verificado, jornalista, clube oficial, anonimo | Media |
| Sentimento por coluna | Barra visual proporcao positivo/negativo/neutro | Media |
| Detector de fake news | Sinaliza afirmacoes que contradizem fontes verificadas | Baixa |
| Comparador de temas | Duas queries com grafico de volume relativo | Media |
| Heatmap de horario | Grafico de volume por hora para planejar publicacao | Baixa |

# 8. Integracao com o Fluxo Editorial

| Funcionalidade | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| Clip para pauta | Botao em cada tweet que salva para lista de candidatos a pauta | Alta |
| Fila de pautas | Coluna especial com tweets clippados e campo de anotacao | Alta |
| Exportar para WhatsApp | Gera mensagem formatada para enviar no grupo da reducao | Alta |
| Log de cobertura | Registro automatico de tweets virais do dia por tema | Media |
| Exportar como CSV | Exporta coluna para planilha de monitoramento | Media |
| Integracao Google Sheets | Envia tweets de alta repercussao para planilha automaticamente | Media |
| Modo ao vivo | Coluna especial para eventos com scroll automatico e timestamp | Alta |
| Captura como imagem | Print formatado e limpo do tweet para arte ou reportagem | Media |
| QR code do tweet | Gera QR para transmissoes ao vivo ou apresentacoes | Baixa |

# 9. Interface e Experiencia

| Funcionalidade | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| Tema claro/escuro | Toggle no topo; tema claro para uso diurno na reducao | Alta |
| Modo foco | Esconde controles; deixa so os tweets para leitura concentrada | Media |
| Atalhos de teclado | N: nova coluna ¦ R: refresh ¦ setas: navegar colunas | Media |
| Busca rapida global | Campo no topo que cria coluna temporária instantaneamente | Alta |
| Modo ticker | Faixa rolante com tweets em tempo real estilo teleprompter | Media |
| Modo telao | Fullscreen com fonte grande para monitor na ilha de edicao | Media |
| Multi-conta | Suporte a mais de um conjunto de cookies (pessoal + reducao) | Baixa |
| Modo apresentacao | Fullscreen sem controles com auto-scroll para TV na reducao | Media |

# 10. Roadmap de Implementacao

Sugestao de fases de desenvolvimento por impacto imediato para a operacao dos programas:

| Fase | Funcionalidades | Prazo estimado |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | - Sistema de alertas por e-mail (janelas configuráveis) - Tweet completo sem truncamento - Nome e persistência das colunas - Contador de novos tweets - Filtros de data por coluna | 4-6 semanas |
| Fase 2 | - Midia inline (fotos e GIFs no card) - Drag-and-drop de colunas - Templates de query salvos - Destaque de keywords - Alerta de pico e silencio - Modo ao vivo para eventos | 6-8 semanas |
| Fase 3 | - Resumo IA da coluna - Detector de viralizacao nascente - Clip para pauta + fila editorial - Exportar para WhatsApp - Score de credibilidade da fonte - Filtros avancados (midia, verificados) | 8-10 semanas |
| Fase 4 | - Gerador de pauta automatico - Agrupador de narrativas - Integracao Google Sheets - Modo ticker e telao - Heatmap de horario - Comparador de temas | 10-14 semanas |

# 11. Posicionamento e Diferenciais

O X Search Deck Pro nao compete com ferramentas existentes — ele preenche um vazio especifico:

| Ferramenta | X Pro (TweetDeck) | Meltwater/Brandwatch | X Search Deck Pro |
| --- | --- | --- | --- |
| Busca em tempo real | Sim | Sim | Sim |
| Multiplas colunas | Sim | Nao | Sim |
| Alertas por e-mail | Nao | Sim (pago) | Sim |
| Integracao editorial | Nao | Parcial | Sim |
| IA editorial | Nao | Parcial | Sim |
| Custo | US$8/mes | US$300+/mes | ~US$5/mes |
| Personalizacao | Baixa | Media | Total |

X Search Deck Pro — Gazeta Esportiva / TV Gazeta / Fundacao Casper Libero

Documento de planejamento — Abril 2026 — Thiago Souza